# Liffey Valley to City Centre Core Bus Corridor Scheme

# Construction Update – June 2026

## What is happening?

Construction works for the BusConnects Liffey Valley to City Core Bus Corridor Scheme commenced in May 2026 at Liffey Valley Shopping Centre and will continue along Fonthill Road and Bóthar an Life until the end of Q4 2026.

The next section of works will commence on Ballyfermot Road, beginning inbound after Kylemore Roundabout, continuing past the junction of Garryowen Road. This section of works will be carried out in four phases.

Works will include removing the existing traffic island before temporarily narrowing the carriageway to create a safe working area. These works will facilitate road widening, the installation of new cycle and bus lanes, new bus stops, upgraded public lighting, new pedestrian crossings, and enhancements to existing facilities.

## Live construction updates

To find out about live construction updates in your area, go to www.liffeyvalleyscheme.ie to open our online interactive map.

## When will works begin?

Works are expected to begin in mid-June 2026 and are expected to continue until the end of Q4 2026.

## How will access be maintained?

Access to homes and businesses will be maintained throughout the works. Where temporary changes to access are required, residents and businesses will be notified in advance.

## Hours of operation

Working hours will be between 07:00am and 23:00pm, Monday to Friday, and 08:00am to 16:30pm on Saturdays. Some activities may need to take place outside of these hours.

The project team will continue to update the public on ongoing works in the area as the project progresses and notify residents and businesses in advance of any night-time works taking place.

## Temporary Traffic Management Measures

Traffic management measures will be implemented to support the safe and efficient delivery of the works. These will be introduced in phases and carefully planned to protect road users, pedestrians, and site personnel, while minimising disruption to traffic as much as possible. Please see examples of measures listed below:

- Temporary traffic management will be in place on Ballyfermot Road.

- Footpaths and cycle lanes will be temporarily closed in sections on one side of the road at a time to minimise disruption and maintain safe access.

- Access to St. Gabriel’s NS, St. Michael’s NS, and St. Raphael’s NS will be maintained via the Kylemore Road gate.

- Access to Ballyfermot Resource Centre will remain available.

- Bus stops 2712, 2713, and 2714 will be temporarily relocated a short distance nearby, remaining within easy sight of its existing location.

- Temporary road markings and signage will be in place throughout the works.

- Temporary traffic light switch-offs and Stop/Go systems will be in operation as required.

## Contact Information

For further queries, contact Samantha Keely (GMC Group) at 087 332 4997 or email liffeyvalleyscheme@busconnects.ie.

To sign up to our mailing list for e-construction alerts, please visit liffeyvalleyscheme.ie/sign-up

## Contact GMC

We encourage community feedback throughout the project, so please don’t hesitate to contact us. You can share your comments or questions by visiting www.gmcirl.com, calling (01) 8649800 or emailing info@gmcirl.com

# Scéim Bhaile Munna/Fhionnghlaise

# go Lár na Cathrac

# Nuashonrú Tógála Meitheamh  2026

## Cad atá ag tarlú?

Cuireadh tús le hoibreacha tógála Scéim Chroíchonair Bhus BusConnects Ghleann na Life go Lár na Cathrach i mí na Bealtaine 2026 ag Ionad Siopadóireachta Ghleann na Life agus leanfaidh siad ar aghaidh feadh Bhóthar Chnoc an Fhuaráin agus Bóthar an Life go dtí deireadh R4 2026.

Cuirfear tús leis an gcéad chuid eile d’oibreacha ar Bhóthar Bhaile Formaid, ag tosú ar an mbealach isteach tar éis Thimpeallán na Coille Móire, agus ag leanúint ar aghaidh tar éis acomhal Bhóthar Gharraí Eoin. Déanfar an chuid sin de na hoibreacha i gceithre chéim.

Áireofar sna hoibreacha an t-oileán tráchta reatha a bhaint sula gcaolófar an carrbhealach go sealadach chun limistéar oibre sábháilte a chruthú. Leis na hoibreacha sin, éascófar leathnú an bhóthair, suiteáil lánaí nua rothar agus bus, stadanna bus nua, soilsiú poiblí uasghrádaithe, trasrianta coisithe nua agus feabhsuithe ar áiseanna atá ann cheana.

## Nuashonruithe tógála beo

Chun fáil amach faoi nuashonruithe tógála beo i do cheantar, téigh chuig www.liffeyvalleyscheme.ie chun ár léarscáil idirghníomhach ar líne a oscailt.

## Cathain a thosófar ar na hoibreacha?

Tá na hoibreacha le tosú i lár mhí an Mheithimh 2026 agus meastar go leanfaidh siad ar aghaidh go dtí deireadh R4 2026.

## Conas a choinneofar rochtain?

Coinneofar rochtain ar thithe agus ar ghnólachtaí i rith na n-oibreacha. Cuirfear cónaitheoirí agus gnólachtaí ar an eolas roimh ré i gcás ina mbeidh gá le hathruithe sealadacha ar rochtain.

## Uaireanta oibríochta

Is idir 07:00am agus 23:00pm, Luan go hAoine, agus idir 08:00am agus 16:30pm ar an Satharn a bheidh na huaireanta oibre. D’fhéadfaí gur gá roinnt oibreacha a dhéanamh lasmuigh de na huaireanta sin. Leanfaidh an fhoireann tionscadail de nuashonruithe a chur ar fáil don phobal maidir le hoibreacha atá ar siúl sa cheantar de réir mar a théann an tionscadal chun cinn, agus cuirfidh siad cónaitheoirí agus gnólachtaí ar an eolas roimh oibreacha ar bith a bheidh ag tarlú san oíche.

## Bearta Sealadacha Bainistíochta Tráchta

Cuirfear bearta bainistíochta tráchta i bhfeidhm chun a chinntiú go ndéanfar na hoibreacha go sábháilte agus go héifeachtúil. Tabharfar na bearta seo isteach i gcéimeanna agus déanfar iad a phleanáil go cúramach chun úsáideoirí bóithre, coisithe agus pearsanra an láithreáin a chosaint, agus cur isteach ar thrácht a íoslaghdú a oiread agus is féidir. Féach samplaí de na bearta atá liostaithe thíos le do thoil.

- Beidh bainistíocht tráchta shealadach i bhfeidhm ar Bhóthar Bhaile Formaid.

- Beidh cosáin agus lánaí rothar dúnta go sealadach i gcodanna ar thaobh amháin den bhóthar ag an am chun cur isteach a íoslaghdú agus rochtain shábháilte a choinneáil.

- Coinneofar rochtain ar SN San Gaibriéil, SN Naomh Mícheál, agus SN San Rafael trí gheata Bhóthar na Coille Móire.

- Beidh rochtain ar Ionad Acmhainní Bhaile Formaid ar fáil i gcónaí.

- Athlonnófar stadanna bus 2712, 2713 agus 2714 go sealadach achar gearr in aice láimhe, agus beidh siad le feiceáil ón áit a bhfuil siad faoi láthair.

- Beidh marcálacha bóthair agus comharthaíocht i bhfeidhm go sealadach ar feadh na n-oibreacha.

- Beidh soilsithe tráchta múchta agus córais Stad/Gluais i bhfeidhm go sealadach de réir mar is gá.

## Cé leis ar féidir liom teagmháil a dhéanamh?

Le haghaidh ceisteanna eile, déan teagmháil le Samantha Keely (Grúpa GMC) ag an uimhir 087 3324997 nó seol ríomhphost chuig liffeyvalleyscheme@busconnects.ie.

Chun clárú le haghaidh foláireamh tógála ar ríomhphost a fháil, téigh chuig visit liffeyvalleyscheme.ie/sign-up

## Déan teagmháil le GMC

Molaimid aiseolas ón bpobal ar feadh an tionscadail, mar sin, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn. Is féidir leat do chuid tuairimí nó ceisteanna a roinnt trí ag cuairt a thabhairt ar www.gmcirl.com, glaoch ar (01) 8649800 nó ríomhphost a sheoladh chuig info@gmcirl.com.