


Liffey Valley to City Centre Scheme
Construction Update – August 2026
What is happening?
Construction works for the BusConnects Liffey Valley to City Centre Core Bus Corridor Scheme commenced in May 2026 at Liffey Valley Shopping Centre and will continue along Fonthill Road and Bóthar an Life until the end of Q4 2026.
The next section of works is expected to commence in late August 2026 along James Street, between Bow Lane West and Crane Street. This section of works will be carried out in five phases. Works in this area will include an upgraded road layout, improvements to bus lanes, new bus stops, upgraded public lighting, new pedestrian crossings, improvements to existing road facilities, and the provision of dedicated cycle lanes.
To facilitate these works safely, temporary traffic management will be in place throughout the works. Temporary lane closures will be implemented to provide a safe working area, and traffic islands will be temporarily altered, with road markings realigned to suit the temporary traffic management arrangement.
Live Construction Updates
For live construction updates in your area, please visit www.liffeyvalleyscheme.ie, to view our interactive web map.
[bookmark: _Int_dCYlZnpR]When will works begin?
Works are expected to begin in late August and to continue until the middle of December, subject to change. The timing and duration of each phase may vary as construction progresses.
How will access be maintained?
[bookmark: _Int_6T2HN1B9]Access to homes and businesses will be maintained throughout the works. Where temporary changes to access are required, residents and businesses will be notified in advance.
Hours of operation
Working hours will be between 07:00 and 23:00, Monday to Friday, and 08.00 to 16.30 on Saturdays. Some activities may need to take place outside these hours. 
[bookmark: _Int_PMh47nth][bookmark: _Int_3j7zfA5b]The project team will continue to update the public on ongoing works in the area as the project progresses. The team will notify you in advance of any night-time works taking place.
Temporary Traffic Management Measures
[bookmark: _Int_zrNWzAGu]Traffic management measures will be put in place to support the safe and efficient delivery of the works. These will be introduced in phases and carefully planned to protect road users, pedestrians, and site personnel, while minimising disruption to traffic as much as possible. Please see examples of measures listed below: 
· Temporary traffic management will be in place on James's Street between Bow Lane West and Crane Street throughout the works.
· Works will begin on the inbound side of the road before progressing to the outbound side including any central island works. Construction will be carried out in phases, with works taking place on one side of the road at a time to minimise disruption and maintain safe access. 
· Footpaths and cycle lanes may be temporarily closed in sections. Pedestrian routes may change throughout the works and will be clearly signposted. Please follow all directional signage and use the designated crossing points to ensure your safety.
· Some of the existing bus stops may require temporary suspension or relocation to facilitate the progression of the works. These will be notified in advance. 
· Temporary road markings and signage will be in place throughout the duration of the works. Please take extra care and follow all temporary traffic management measures.
· To facilitate the safe delivery of the works, the roadway and adjacent footpaths within the work zone must be kept clear and free from parked vehicles at all times. 
· The pay-and-display parking spaces and bike rack facilities on the inbound side of St. James's Street, between Bow Lane West and Watling Street, will be restricted for periods during the works. 
· Bike parking and bicycle rental facilities within the works area may be temporarily restricted or relocated for periods during the works. Advance notice will be provided where possible.
Contact Information
For further queries, contact Samantha Keely (GMC Group) at 087 332 4997 or email liffeyvalleyscheme@busconnects.ie. 
To sign up to our mailing list for e-construction alerts, please visit liffeyvalleyscheme.ie/sign-up
Contact GMC
We encourage community feedback throughout the project, so please don’t hesitate to contact us. You can share your comments or questions by visiting www.gmcirl.com, calling (01) 8649800 or emailing info@gmcirl.com
Nuashonrú Tógála maidir le Gleann na Life go Lár na Cathrach
Nuashonrú Tógála Lúnasa 2026
Cad atá ag tarlú?
Cuireadh tús le hoibreacha tógála Scéim Croíchonaire Bus BusConnects Ghleann na Life go Lár na Cathrach i mí na Bealtaine 2026 ag Ionad Siopadóireachta Ghleann na Life, agus leanfaidh siad ar aghaidh feadh Bhóthar Chnoc an Fhuaráin agus Bhóthar na Life go dtí deireadh R4 2026.
Táthar ag súil go dtosófar ar an gcéad chuid eile denna hoibreacha ag deireadh mhí Lúnasa 2026 feadh Shráid San Séamas, idir Lána na hUillinne Thiar agus Sráid na Craenach. Déanfar an chuid sin de na hoibreacha i gcúig chéim. Áireofar ar na hoibreacha sa cheantar sin leagan amach bóithre uasghrádaithe, feabhsuithe ar lánaí bus, stadanna bus nua, soilsiú poiblí uasghrádaithe, trasrianta coisithe nua, feabhsuithe ar áiseanna bóthair atá ann cheana féin, agus lánaí rothar tiomnaithe a sholáthar.
Chun na hoibreacha seo a éascú go sábháilte, beidh bainistíocht tráchta sealadach i bhfeidhm le linn na hoibre. Beidh dúnta sealadacha ar luaidhe curtha i bhfeidhm chun limistéar oibre sábháilte a sholáthar, agus athrófar oileáin tráchta go sealadach, le marcálacha bóthair á n-athshocrú chun oiriúnú don bhainistíocht tráchta sealadach.
Nuashonruithe tógála beo
Chun fáil amach faoi nuashonruithe tógála beo i do cheantar, téigh chuig www.liffeyvalleyscheme.ie chun ár léarscáil idirghníomhach ar líne a oscailt.
Cathain a thosófar ar na hoibreacha?
Táthar ag súil go dtosóidh na hoibreacha go déanach i mí Lúnasa agus go leanfaidh siad ar aghaidh go dtí lár mhí na Nollag, cé go bhféadfadh athruithe teacht air sin. D’fhéadfadh uainiú agus fad gach céime athrú de réir mar a théann an obair thógála ar aghaidh.
Conas a choinneofar rochtain? 
Coinneofar rochtain ar thithe agus ar ghnólachtaí i rith na n-oibreacha. Cuirfear cónaitheoirí agus gnólachtaí ar an eolas roimh ré i gcás ina mbeidh gá le hathruithe sealadacha ar rochtain.
Uaireanta oibríochta
Is idir 07:00am agus 23:00pm, Luan go hAoine, agus idir 08:00am agus 16:30pm ar an Satharn a bheidh na huaireanta oibre. D’fhéadfaí gur ghá roinnt oibreacha a dhéanamh lasmuigh de na huaireanta sin. Cuirfidh an fhoireann tionscadail an pobal ar an eolas faoi oibreacha atá ar siúl sa cheantar, agus cuirfidh siad ar an eolas thú roimh ré faoi aon oibreacha oíche a bheidh ar siúl.
Bearta Sealadacha Bainistíochta Tráchta
Cuirfear bearta bainistíochta tráchta i bhfeidhm chun a chinntiú go ndéanfar na hoibreacha go sábháilte agus go héifeachtúil. Tabharfar na bearta seo isteach i gcéimeanna agus déanfar iad a phleanáil go cúramach chun úsáideoirí bóithre, coisithe agus pearsanra an láithreáin a chosaint, agus cur isteach ar thrácht a íoslaghdú a oiread agus is féidir. Féach samplaí de na bearta atá liostaithe thíos le do thoil.
· Beidh bainistíocht tráchta shealadach i bhfeidhm ar Shráid San Séamas idir Lána na hUillinne Thiar agus Sráid na Craenach i rith na n-oibreacha.
· Tosóidh na hoibreacha ar thaobh isteach an bhóthair sula dtéann siad ar aghaidh go dtí an taobh amach, lena n-áirítear aon oibreacha ar an oileán lárnach. Déanfar an tógáil i gcéimeanna, agus na hoibreacha ar siúl ar thaobh amháin den bhóthar ag an am chun an cur isteach a íoslaghdú agus rochtain shábháilte a choinneáil.
· D’fhéadfadh cosáin agus rotharbhealaí a bheith dúnta go sealadach i gcodanna áirithe. D’fhéadfadh athruithe teacht ar bhealaí coisithe le linn na n-oibreacha, agus beidh comharthaí bóthair soiléire maidir leo. Lean na comharthaí treorach go léir, agus bain úsáid as na pointí trasnaithe ainmnithe chun do shábháilteacht a chinntiú.
· D’fhéadfadh sé go mbeadh gá le cuid de na stadanna bus atá ann cheana a chur ar fionraí nó a athlonnú go sealadach chun dul chun cinn na n-oibreacha a éascú. Cuirfear an pobal ar an eolas faoi na hathruithe sin roimh ré.
· Beidh marcálacha bóthair agus comharthaíocht i bhfeidhm go sealadach i rith na n-oibreacha. Tabhair aire bhreise, le do thoil, agus lean na bearta sealadacha bainistíochta tráchta go léir. 
· Chun seachadadh sábháilte na n-oibreacha sin a éascú, ní mór an bóthar agus na cosáin in aice láimhe laistigh den chrios oibre a choinneáil glan agus saor ó fheithiclí páirceáilte i gcónaí.
· Beidh srian ar na spásanna páirceála íoc agus taispeáin agus na háiseanna racaí rothair ar an taobh isteach de Shráid San Séamas, idir Lána na hUillinne Thiar agus Sráid Watling, ar feadh tréimhsí le linn na n-oibreacha.
· D’fhéadfadh go mbeadh srian sealadach ar áiseanna páirceála rothair agus cíosa rothair laistigh den limistéar oibre nó go mbeadh siad athlonnaithe ar feadh tréimhsí le linn na n-oibreacha. Tabharfar fógra roimh ré nuair is féidir.
 Cé leis ar féidir liom teagmháil a dhéanamh?
Le haghaidh ceisteanna eile, déan teagmháil le Samantha Keely (Grúpa GMC) ag an uimhir 087 3324997 nó seol ríomhphost chuig liffeyvalleyscheme@busconnects.ie.
Chun clárú le haghaidh foláireamh tógála ar ríomhphost a fháil, téigh chuig visit liffeyvalleyscheme.ie/sign-up
Déan teagmháil le GMC 
Molaimid aiseolas ón bpobal ar feadh an tionscadail, mar sin, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn. Is féidir leat do chuid tuairimí nó ceisteanna a roinnt trí ag cuairt a thabhairt ar www.gmcirl.com, glaoch ar (01) 8649800 nó ríomhphost a sheoladh chuig info@gmcirl.com.




